🧩 Roles (reparto por persona)

| Miembro | Rol Scrum / Técnico | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Iñaki Huete | Dev Backend | Define requisitos, controla backlog, código base del sistema |
| Javier Cachón | Dev Backend | Lógica de programación: salas, horarios, gestión interna |
| Kary Haro | Documentación + Testing | Manual de uso, pruebas funcionales y reporte de errores |
| Manuel Jesús | Dev Backend | Gestión de películas: añadir, modificar, listar |
| Reyes Delestal | Diseño UX Consola + Datos iniciales | Presentación visual en consola y recopilación de cartelera base |

✅ Todos participan en commits y revisiones

📌 Definición de requisitos (Product Backlog)

Módulo 1 — Películas 🎬

- Añadir película

- Ver películas disponibles

- Eliminar/editar película

Módulo 2 — Horarios y salas 🕒🎟️

- Registro de salas (número y capacidad)

- Asignación de horarios por película y sala

- Comprobación básica de conflictos

Módulo 3 — UI y Control del flujo 🖥️

- Menú principal (interactivo en consola)

- Submenús funcionales

- Diseño visual temático cinema 🍿

Extra (futuro si hay tiempo)

- Ordenar por género / clasificación / duración

- Guardar en archivo externo (JSON o CSV)

🏁 Plan de Sprints

🏃‍♂️ Sprint 1 – Base del sistema (Semana 1)

🎯 Objetivo: Core de películas

Tareas por persona:

- Iñaki: Crear estructura del proyecto + repositorio y ramas

- Javier: Clase Sala + gestión básica de salas

- Manuel: Clase Pelicula + CRUD películas

- Reyes: Menú principal básico

- Kary: Documentar instalación y estructura + checklist de pruebas

📦 Entrega Sprint 1:
✅ CRUD de películas funcionando
✅ Menú inicial visible

🏃‍♂️ Sprint 2 – Horarios y Enlaces (Semana 2)

🎯 Objetivo: Relación Película ↔ Sala ↔ Horarios

Tareas:

- Javier: Sistema de horarios

- Manuel: Lógica de asignar película a horario + validaciones

- Reyes: Mejoras visuales del menú

- Iñaki: Integración y control de errores

- Kary: Testear + Documentar funcionalidades

📦 Entrega Sprint 2:
✅ Películas asignadas a horarios y salas
✅ Flujo del menú completo

🧪 Sprint 3 – Pulido y Presentación (Semana 3)

🎯 Objetivo: Producto listo para mostrar

Tareas:

- Todos: Revisar código y corregir errores

- Reyes: Toques finales de interfaz

- Kary: Manual y plan de pruebas

- Iñaki: Revisión final del repo + README

📦 Entrega Sprint 3:
✅ Proyecto terminado y defendible

✅ Reglas de trabajo (Scrum)

- Daily rápida: 5 min al inicio de cada clase

- Ramas por persona y Pull Requests con revisión

- Demo al final de cada sprint